# Información general del servicio de IT

| Nombre de la Empresa: |  |
| --- | --- |
| Departamento: | Cómputo / TI |

| Nombre del servicio | Migración e Implementación de Servicios en la Nube (servicios críticos: servidores de aplicaciones, bases de datos, almacenamiento y correo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de servicio | Nuevo: | Cambio: | Retiro: | Activo: |
| Listado de la(s) variante(s) o sub-servicio(s) | - Migración de aplicaciones web críticas (IaaS/PaaS). - Almacenamiento institucional en la nube. - Servicio de autenticación / IAM centralizado. - Monitorización y respaldo (backup/DR). - Red privada virtual (VPC / conexión IPSec/DirectConnect). |  |  |  |
| Descripción y alcance del servicio | Migración y estabilización de servicios críticos on-prem a una plataforma en la nube pública o híbrida, la cual Incluye: evaluación y levantamiento, planeación de arquitectura, migración de aplicaciones y datos, configuración de VPC y conectividad, implementación IAM, monitorización y backups, pruebas de recuperación ante desastres, capacitación operacional y entrega de documentación |  |  |  |

| Objetivo del servicio | Migrar y estabilizar los servicios críticos a la nube en un periodo de 6 meses, garantizando disponibilidad ≥ 99.9% para servicios productivos y reduciendo el tiempo de aprovisionamiento de entornos de semanas a ≤ 2 días |
| --- | --- |
| Usuarios a quienes se brinda el servicio | - Comunidad académica (alumnos y docentes que usan plataformas educativas). - Personal administrativo y de gestión. - Personal de soporte y TI interno. |
| Beneficios del servicio | - Escalabilidad bajo demanda y elasticidad. - Mejora en disponibilidad y continuidad de negocio (DR). - Reducción de deuda técnica e incremento en velocidad de despliegues (CI/CD). - Incremento en controles de seguridad nativos y cumplimiento. - Mejora en experiencia de usuarios remotos. |
| Demanda del servicio | Carga actual limitada en infraestructura on-prem y demanda creciente por accesos remotos, enseñanza a distancia y servicios administrativos. Se espera incremento de consumo en picos de semestre. |

# Responsables del servicio (Matriz RACI)

| Actividad/ROL | Project Maganer | Cloud Architect | Ingeniero Sistemas/Cloud | Ingeniero DevOps | Especialista Seguridad | Coordinador Cambio / Formación | Soporte Mesa Ayuda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y evaluación | A | R | C | I | C | I | I |
| Diseño arquitectura (VPC/IAM/DR) | I | R | C | C | C | I | I |
| Migración de aplicaciones | C | A | R | R | C | I | I |
| Implementación CI/CD e Infra como Código | I | C | R | A | I | I | I |
| Configuración de seguridad (IAM, cifrado) | I | C | C | C | R | I | I |
| Pruebas DR y validación | A | R | R | C | C | I | I |
| Capacitación y transferencia | I | I | C | C | I | R | I |
| Soporte y operación post-migración | I | I | A | R | I | I | R |

Leyenda: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

| Rol | Nombre | Correo electrónico | Teléfono/ extensión | Horario de atención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero de servicio 1 | Juanito Pérez | ddffgg@g | 5566778888 | 7:00 a 15:00 |
| Ingeniero de servicio 2 | Pedrito |  |  | 15:00 a 22:00 |
| Jefe de área |  |  |  |  |
| Diseñador |  |  |  |  |
| Documentador |  |  |  |  |

# Condiciones generales o requisitos para proporcionar el servicio

- Enlace institucional de banda suficiente y redundancia de internet. - Procedimientos de autorización para cambios (CAB). - Accesos administrativos, inventario de aplicaciones y datos, y acuerdos de confidencialidad con consultores. - Herramientas de automatización (IaC), repositorio de código y pipeline CI/CD. - Plan de pruebas y validación (incluyendo pruebas de DR).

# Identificación de componentes de infraestructura

Anexar el diagrama lógico de todos los componentes (cada rol) que soporta el servicio.

ARQUITECTURA DEL SERVICIO

# Niveles de servicio (SLA-acuerdos de servicios para los usuarios)

Tipo de nivel de servicio; Compromiso del nivel de servicio. Disponibilidad; - Métrica / Definición: Disponibilidad del servicio en producción (tiempo en que el servicio está accesible y funcional para usuarios finales). - Fórmula: (Tiempo operativo del servicio / Tiempo total del periodo) × 100. - Target: ≥ 99.9% mensual para servicios críticos; ≥ 99.5% para servicios no-críticos. - Medición / Fuente: Monitoreo (agent + synthetic checks) — pings, health checks, URL checks y métricas del proveedor cloud. - Frecuencia de informe: Diario (dashboard) / Reporte consolidado mensual. - Responsable: Operaciones Cloud / DevOps. - Escalamiento: Si disponibilidad mensual < target → notificar a PM y Seguridad en 24 h; plan de corrección en 72 h.. Soporte vía remota y presencial:; Soporte (remoto) - Métrica / Definición: Tiempos de acknowledgement y resolución de incidentes atendidos de forma remota. - Niveles de prioridad: P1 (Crítico), P2 (Alta), P3 (Media), P4 (Baja). - Targets por prioridad: - P1: Acknowledgement ≤ 15 min; solución temporal ≤ 4 h; solución final ≤ 48 h. - P2: Acknowledgement ≤ 30 min; resolución ≤ 24 h. - P3: Acknowledgement ≤ 4 h; resolución ≤ 72 h. - P4: Acknowledgement ≤ 8 h; resolución ≤ 7 días. - Medición / Fuente: Sistema ITSM (tickets), logs de sesión remota, registros de soporte. - Frecuencia: Monitorización continua; KPI report semanal/mensual. - Responsable: Mesa de Ayuda (1er nivel) / Ingenieros Cloud (2do nivel). - Escalamiento: Si no hay ack en tiempos indicados → escalado automático a Ingeniero Cloud y PM; si no resuelto en target → reunión diaria hasta resolución. 3) Soporte (presencial) - Métrica / Definición: Tiempo entre escalamiento a soporte presencial y llegada/fijación de actividad in-situ; tiempo a solución in-sitio. - Targets por prioridad: - P1: Despliegue de técnico in-site ≤ 2 horas desde escalamiento (si la ubicación lo permite) y resolución temporal ≤ 8 h; resolución final ≤ 48 h. - P2: Despliegue in-site ≤ 8 horas; resolución ≤ 48 h. - P3/P4: Programación según SLA operativo (≤ 5 días). - Medición / Fuente: Tickets con timestamp, sistema de despacho de campo. - Frecuencia: Registro en cada incidente; informe mensual. - Responsable: Soporte de campo / Coordinador de Operaciones. - Escalamiento: Si no hay desplazamiento en target → escalado al jefe de soporte y PM; activación de contrato de proveedor si aplica.. Confidencialidad Seguridad; - Métrica / Definición: Incidentes de confidencialidad/violación de datos, cumplimiento de controles (cifrado en reposo y tránsito), auditorías/controles. - Indicadores y Targets: - Número de incidentes de confidencialidad por mes: Target = 0. - Porcentaje de datos cifrados (en tránsito y reposo): Target = 100% para datos sensibles; ≥ 95% para resto. - Cumplimiento auditorías de configuración/roles (IAM): Revisiones periódicas completadas → 100% de cuentas revisadas mensualmente para accesos administrativos. - Parches críticos aplicados: Target ≤ 72 h desde publicación. - Medición / Fuente: SIEM, logs de auditoría, escaneos de configuración, reportes de vulnerabilidades. - Frecuencia: Alertas en tiempo real; reporte de cumplimiento semanal/mensual. - Responsable: Equipo de Seguridad / CISO. - Escalamiento: Cualquier incidente de confidencialidad → Escalado inmediato (0–1 h) a CISO, PM y comité de crisis; activación plan de respuesta a incidentes (IRP)..

# Niveles de servicio (OLA-acuerdos de servicios respecto a elementos de configuración de infraestructura, aplicaciones, etc.)

Elementos de configuración; Tipo de nivel de servicio y compromiso del nivel de servicio; Métricas de los niveles de servicio. APLICACIONES; Capacidad: Asegurar recursos suficientes para soportar la carga operativa del servicio.; • Uso promedio de CPU ≤ 70% • Uso de memoria ≤ 75% • Uso de almacenamiento ≤ 80% • Escalamiento automático ejecutado ≤ 10 min. Disponibilidad: Mantener operativos los componentes de infraestructura.; • Disponibilidad de infraestructura ≥ 99.95% • Tiempo de recuperación ante fallas (RTO) ≤ 4 hrs • Fallas críticas de infraestructura ≤ 1 por mes. Seguridad: Proteger la infraestructura y los accesos administrativos.; • Parcheo de seguridad aplicado ≤ 72 hrs • Accesos administrativos auditados ≥ 100% • Incidentes de seguridad en infraestructura = 0. Respaldos: Garantizar la recuperación de información ante fallas o incidentes.; • Respaldos exitosos ≥ 99% • Frecuencia de respaldo: diaria • RPO ≤ 1 hr • Pruebas de restauración ≥ 1 por trimestre. Mantenimiento: Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos de forma controlada.; • Mantenimientos planificados cumplidos ≥ 95% • Ventanas de mantenimiento notificadas ≥ 72 hrs antes • Incidentes post-mantenimiento ≤ 2%. Mantenibilidad: Facilitar la rápida recuperación y modificación de la infraestructura.; • Tiempo promedio de reparación (MTTR) ≤ 4 hrs • Cambios exitosos ≥ 95% • Documentación técnica actualizada ≥ 100%. Soporte al cliente Proveer apoyo operativo interno para la atención del servicio.; • Escalamiento interno ≤ 30 min • Incidentes correctamente canalizados ≥ 98% • Cumplimiento de OLA ≥ 95%. Niveles de servicio para software/aplicación (bases de datos, plataformas, sistemas, etc.):. Capacidad: Asegurar que las aplicaciones soporten la demanda de usuarios.; • Tiempo de respuesta promedio ≤ 2 seg • Usuarios concurrentes soportados ≥ 100% de la demanda prevista • Consumo de recursos por aplicación ≤ 70%. Disponibilidad: Mantener operativas las aplicaciones y sistemas.; • Disponibilidad del software ≥ 99.9% • Caídas críticas ≤ 1 por mes • Tiempo de recuperación de aplicación ≤ 2 hrs. Seguridad: Proteger el software contra vulnerabilidades y accesos indebidos.; • Vulnerabilidades críticas corregidas ≤ 72 hrs • Pruebas de seguridad realizadas ≥ 1 por trimestre • Incidentes de seguridad en software = 0. Respaldos: Garantizar la recuperación de datos y configuraciones del software.; • Respaldos de bases de datos diarios ≥ 99% exitosos • RPO ≤ 1 hr • Restauraciones exitosas ≥ 95%. Mantenimiento: Actualizar y corregir el software de forma controlada.; • Actualizaciones aplicadas según plan ≥ 95% • Incidentes derivados de cambios ≤ 2% • Ventanas de mantenimiento cumplidas ≥ 100%. Mantenibilidad: Facilitar la corrección y mejora del software.; • MTTR de fallas de software ≤ 4 hrs • Cambios exitosos ≥ 95% • Documentación técnica actualizada ≥ 100%.